Дневник руководителя группы разработки

При выполнении роли менеджера проводились ежедневные совещания с членами проектной группы для подведения промежуточных итогов и постановки задач на день, перераспределение обязанностей между членами группы, ежедневный отчет о ходе выполнения проекта на совещании с руководителем практики, консультация сотрудников (членов проектной группы), контроль проектирования, разработки и документирование результатов работы.

Таблица 1 – Дневник-отчет

| Дата | Выполненная работа | Подпись руководителя |
| --- | --- | --- |
| 1-й день | Изучение профессиональных стандартов Изучение задания на проектирование Определение структуры группы Распределение обязанностей в группе Организация мозгового штурма для выполнения декомпозиции системы |  |
| 2-й день | Контроль создания технологической документации: - описание требований к системе (ТЗ) - технический писатель Контроль создания проектной документации: - диаграмма вариантов использования - технический писатель - диаграмма Сущность-связи (разработчик БД) - модель интерфейса (прототип приложения) - дизайнер Контроль создания проекта в системе контроля версий - разработчик Определение коэффициентов трудового участия членов группы и заполнение таблицы КТУ за текущий день |  |
| 3-й день | Перераспределение ролей в проекте Корректировка созданной технологической документации: - описание требований к системе (технический писатель) Корректировка созданной проектной документации: - основной успешный сценарий каждого прецедента (технический писатель) - диаграмма Сущность-связи (разработчик БД) - модель интерфейса (прототип приложения) - дизайнер Контроль создания БД (разработчик БД) Контроль сохранения результатов работы в системе контроля версий Определение коэффициентов трудового участия членов группы и заполнение таблицы КТУ за текущий день |  |
| 4-й день | Перераспределение ролей в проекте Корректировка созданной БД (разработчик БД) Контроль заполнения БД данными (разработчик БД) Контроль создания отдельных частей (модулей) программного продукта: - клиентской части - серверной части - подготовка REST-API Контроль сохранения результатов работы в системе контроля версий Определение коэффициентов трудового участия членов группы и заполнение таблицы КТУ за текущий период Определение личного рейтинга членов группы и представил предложения руководителю |  |
| 5-й день | Перераспределение ролей в проекте Контроль реализации модулей проекта: - клиентской части (настольной и мобильной версии) - серверной части - REST-API Контроль результатов тестировщика: - проектирование тестовых вариантов Контроль сохранения результатов работы в системе контроля версий Определение коэффициентов трудового участия членов группы и заполнение таблицы КТУ за текущий период Определение личного рейтинга членов группы и представил предложения руководителю |  |
| 6-й день | Перераспределение ролей. Организация разработки программного обеспечения по ролям: - разработка настольной версии, - разработка мобильной версии, - настройка безопасности системы. Организация тестирования модулей по разработанным сценариям и оформление протоколов тестирования. Контроль сохранения результатов работы в системе контроля версий Определение коэффициентов трудового участия членов группы и заполнение таблицы КТУ за текущий период Определение личного рейтинга членов группы и представил предложения руководителю |  |
| 7-й день | Перераспределение ролей. Контроль разработки программного обеспечения по ролям: - разработка настольной версии, - разработка мобильной версии, - настройка безопасности системы. Контроль подготовки документации REST-API (технический писатель) Контроль тестирования модулей по разработанным сценариям и оформление протоколов тестирования. Контроль сохранения результатов работы в системе контроля версий Определение коэффициентов трудового участия членов группы и заполнение таблицы КТУ за текущий период Определение личного рейтинга членов группы и представил предложения руководителю |  |
| 8-й день | Перераспределение ролей Контроль выполнения интеграции программных модулей с использованием системы контроля версий TFS Контроль выполнения тестирования интеграции Контроль оформления протоколов тестирования интеграции Контроль сохранения результатов работы в системе контроля версий Определение коэффициентов трудового участия членов группы и заполнение таблицы КТУ за текущий период Определение личного рейтинга членов группы и представил предложения руководителю |  |
| 9-й день | Перераспределение ролей Контроль выполнения отладки интеграции Контроль оформления протоколов отладки интеграции Контроль сохранения результатов работы в системе контроля версий Определение коэффициентов трудового участия членов группы и заполнение таблицы КТУ за текущий период Определение личного рейтинга членов группы и представил предложения руководителю |  |
| 10-й день | Перераспределение ролей Контроль отладки приложения Разработка мультимедийной презентации по итогам разработки Контроль доработки технологической и проектной документации для отчета Определение коэффициентов трудового участия членов группы и заполнение таблицы КТУ за текущий период Определение личного рейтинга членов группы и представил предложения руководителю |  |
| 11-й день | Контроль оформления отчета по практике Контроль составления рецензии на проект (по жребию) Определение коэффициентов трудового участия членов группы и заполнение таблицы КТУ за текущий период Определение личного рейтинга членов группы и представил предложения руководителю |  |
| 12-й день | Подготовка доклада Выступление с презентацией проектной группы и программного продукта Представление руководителю практики личного рейтинга членов групп в целом за все время практики |  |